# Comptes-rendus des réunions
## Pré-séance - 09/09/2015
### Besoin
Étendre le réseau Wi-Fi
### Objectifs
- Réalisation d’un planning, et d’un plan réseau
- Mise en place de (1/2 ?) VM pour le DHCP et le DNS
- Mise en place d’un serveur TFTP (Backup config.)
- Une borne pour les deux VLAN “Commercial” et “Développement”
- Configuration du switch et du routeur pour assurer la communication entre les équipements.
- Mise en place d’un pare-feu sur une machine physique. Solutions proposées : iptables, PFsense, pare-feu Windows
Présentation Powerpoint
## Post-séance - 09/09/2015
Ce qui a été réalisé :
- Serveur Debian 8.1.0 sur la ferme de serveur terminer
- Planning initial terminer
- Création/Organisation/Partage du Drive terminer
- Machine Virtuelle Linux pour le serveur TFTP A finir
- Plan réseau A finir

## Pré-Séance - 16/09/2015
- Test du TFTP
- Mise en place du DHCP
- Mise en place du DNS
- Mise en place de la borne Wi-Fi
## Post-Séance - 16/09/2015
- Serveur de sauvegarde TFTP terminé
- Mise en place et test du DNS terminé
- Mise en place du DHCP terminé tests à faire
- Mise en place de la borne Wi-Fi à Terminer (Vlan) + SSID ( Broadcast ) + Doc tech

## Pré-Séance - 23/09/2015
- Mise en place de la borne Wi-Fi (A trois refaire en entier)
- Config. Routeur
- Config. Switch
- Mise en place du pare-feu
- Tester le dhcp quand la borne Wi-Fi est OP.
## Post-Séance - 23/09/2015
- Borne Wi-Fi mise en place
- Config. routeur à finir (création sous interfaces, trunk)
- Config. switch à finir (ports trunk)
- Pare-feu mis en place, attente de configuration (règles)
- Test DHCP à effectuer à la prochaine séance

## Pré-Séance - 30/09/2015
- Config routeur a terminer
- Branchement sur le plan final
- Attribution des bon vlan
- Test communication

## Pré-Séance - 14/10/2015
- Routage
- Filtrage
- ACL
- Powerpoint ?
## Post-Séance - 23/09/2015
- Test entre les SSID fait
- Les SSID fonctionne
- Iptables bon
- Sauvegarde DNS, DHCP (sauvegarde fichiers config)