Comptes-rendus des réunions

Pré-séance - 09/09/2015

Besoin

Étendre le réseau Wi-Fi

Objectifs

Réalisation d’un planning, et d’un plan réseau

Mise en place de (1/2 ?) VM pour le DHCP et le DNS

Mise en place d’un serveur TFTP (Backup config.)

Une borne pour les deux VLAN “Commercial” et “Développement”

Configuration du switch et du routeur pour assurer la communication entre les équipements.

Mise en place d’un pare-feu sur une machine physique. Solutions proposées : iptables, PFsense, pare-feu Windows

Présentation Powerpoint

Post-séance - 09/09/2015

Ce qui a été réalisé :

Serveur Debian 8.1.0 sur la ferme de serveur terminer

Planning initial terminer

Création/Organisation/Partage du Drive terminer

Machine Virtuelle Linux pour le serveur TFTP A finir

Plan réseau A finir

Pré-Séance - 16/09/2015

Test du TFTP

Mise en place du DHCP

Mise en place du DNS

Mise en place de la borne Wi-Fi

Post-Séance - 16/09/2015

Serveur de sauvegarde TFTP terminé

Mise en place et test du DNS terminé

Mise en place du DHCP terminé tests à faire

Mise en place de la borne Wi-Fi à Terminer (Vlan) + SSID ( Broadcast ) + Doc tech

Pré-Séance - 23/09/2015

Mise en place de la borne Wi-Fi (A trois refaire en entier)

Config. Routeur

Config. Switch

Mise en place du pare-feu

Tester le dhcp quand la borne Wi-Fi est OP.

Post-Séance - 23/09/2015

Borne Wi-Fi mise en place

Config. routeur à finir (création sous interfaces, trunk)

Config. switch à finir (ports trunk)

Pare-feu mis en place, attente de configuration (règles)

Test DHCP à effectuer à la prochaine séance

Pré-Séance - 30/09/2015

Config routeur a terminer

Branchement sur le plan final

Attribution des bon vlan

Test communication

Pré-Séance - 14/10/2015

Routage

Filtrage

ACL

Powerpoint ?

Post-Séance - 23/09/2015

Test entre les SSID fait

Les SSID fonctionne

Iptables bon

Sauvegarde DNS, DHCP (sauvegarde fichiers config)