Comptes-rendus des réunions

Pré-séance - 04/11/2015

Besoin

Mettre en place de la haute disponibilité en DMZ

Objectifs

Réalisation d’un planning, et d’un plan réseau

Création d’une DMZ (PHP, Apache) dans la ferme de serveur dans un VLAN accessible seulement par le pare-feu

Mise en place du serveur de base de données sur le LAN

Mise en place des serveurs applicatifs avec tolérance de panne (cluster)

Pré-séance - 11/11/2015

Choix et rédaction des comparatifs

Installation de l’interface sur le pare-feu (eth1)

Post-séance - 11/11/2015

Choix BdD fait > MariaDB

Choix pour le serveur web (Nginx)

Installation de BdD terminée > tests à effectuer

Nouvelle interface déjà installée sur le pare-feu (eth1)

Pré-séance - 18/11/2015

Création du VLAN 529 et configuration du switch et du routeur

Tests BdD

Mise en place de la DMZ

Pare-feu à configurer (nouvelle interface + redirection)

Post-séance - 18/11/2015

Tests BdD : fait mais à compléter

Mise en place de la DMZ : fait

Configurations switch et routeur : fait

Pare-feu à configurer (nouvelle interface + redirection) : fait

Pré-séance - 02/12/2015

Finir le test de la BdD

Faire le test de l’applicatif

Mettre en place le cluster

Refaire les sauvegardes

Post-séance - 02/12/2015

Test BdD et Applicatif terminer

Cluster 50%

Sauvegarde refaite (sauf Wi-Fi)

Amélioration/Correction de la documentation

Pré-séance - 09/12/2015

Supervision (Choix et mise en place)

Test du cluster

Sauvegarde de la borne Wi Fi

Post-séance - 09/12/2015

Supervision (Choix et mise en place) : Fait, revoir choix

Test du cluster : Fait

Configurer EON

Pré-séance - 16/12/2015

Finir la documentation du choix pour la supervision

Configurer EON

Vérifier la documentation

Sauvegarder la borne Wi-Fi

Post-séance - 16/12/2015

Configuration et documentation de la supervision terminé