# Comptes-rendus des réunions
## Pré-séance - 04/11/2015
### Besoin
Mettre en place de la haute disponibilité en DMZ
### Objectifs
- Réalisation d’un planning, et d’un plan réseau
- Création d’une DMZ (PHP, Apache) dans la ferme de serveur dans un VLAN accessible seulement par le pare-feu
- Mise en place du serveur de base de données sur le LAN
- Mise en place des serveurs applicatifs avec tolérance de panne (cluster)

## Pré-séance - 11/11/2015
- Choix et rédaction des comparatifs
- Installation de l’interface sur le pare-feu (eth1)
## Post-séance - 11/11/2015
- Choix BdD fait > MariaDB
- Choix pour le serveur web (Nginx)
- Installation de BdD terminée > tests à effectuer
- Nouvelle interface déjà installée sur le pare-feu (eth1)

## Pré-séance - 18/11/2015
- Création du VLAN 529 et configuration du switch et du routeur
- Tests BdD
- Mise en place de la DMZ
- Pare-feu à configurer (nouvelle interface + redirection)
## Post-séance - 18/11/2015
- Tests BdD : fait mais à compléter
- Mise en place de la DMZ : fait
- Configurations switch et routeur : fait
- Pare-feu à configurer (nouvelle interface + redirection) : fait

## Pré-séance - 02/12/2015
- Finir le test de la BdD
- Faire le test de l’applicatif
- Mettre en place le cluster
Refaire les sauvegardes
## Post-séance - 02/12/2015
- Test BdD et Applicatif terminer
- Cluster 50%
- Sauvegarde refaite (sauf Wi-Fi)
- Amélioration/Correction de la documentation

## Pré-séance - 09/12/2015
- Supervision (Choix et mise en place)
- Test du cluster
- Sauvegarde de la borne Wi Fi
## Post-séance - 09/12/2015
- Supervision (Choix et mise en place) : Fait, revoir choix
- Test du cluster : Fait
- Configurer EON

## Pré-séance - 16/12/2015
- Finir la documentation du choix pour la supervision
- Configurer EON
- Vérifier la documentation
- Sauvegarder la borne Wi-Fi
## Post-séance - 16/12/2015
Configuration et documentation de la supervision terminé