Comptes-rendus des réunions

Pré-séance - 09/03/2016

Besoin

A établir en cours de PPE

Objectifs

Réalisation d’un planning, et d’un plan réseau

Création de deux VM (Linux Debian 8 et Windows Server 2012 R2) pour GLPI et DFS

Configuration des machines

Configurer les serveurs web

Post-séance - 09/03/2016

VM DFS + GLPI montées

Pré-séance - 16/03/2016

Installation / configuration GLPI

Config. DFS ?

Post-séance - 09/03/2016

Installation / configuration GLPI - Fait

Config DFS - A faire la semaine prochaine

Pré-séance - 23/03/2016

Reconfigurer le routeur

Faire le jeu de test de GLPI

Faire le DFS + la documentation

Post-séance - 23/03/2016

Jeu de test GLPI - FAIT

Configuration DFS - FAIT

Pré-séance - ??/04/2016

Configurer les clients DFS

Redondance Routeurs / Switchs